|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Срок проведения | Описание | Стоимость, руб |
| 1 | - | **Развертка внутренней инфраструктуры разработки**  **(Лабораторная работа №1)** | - |
| 2 | 2 часа | **Разработка бизнес-логики приложения**  **(Лабораторная работа №2)**   1. Разработка классов логики 2. Реализовать сохранение и загрузку данных программы | 400 |
| 3 | 4 часа | **Разработка пользовательского интерфейса (Лабораторная работа №3)**   1. Создание главного окна для выбора заметки 2. Создания окна редактирования/добавления заметок 3. Создание информационного окна | 800 |
| 4 | 2 часа | **Разработка Юнит-Тестов**  **(Лабораторная работа №4)**   1. Создание тестов для классов бизнес логики | 400 |
| 5 | 1 час | **Релиз проекта**  **(Лабораторная работа №5)**   1. Сборка установочного пакета 2. Приёмочное тестирование | 200 |
| 6 | 2 часа | **Составление проектной документации (Лабораторная работа №6)** | 400 |

Итого: 11 человекочасов, полная стоимость оплаты 2200 (за час 200 р.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Статья расходов | Затраты, руб |
| **1** | **Оплата времени разработки:**  - Младший разработчик | **2200**  2200 |
| **2** | **Накладные расходы:**  - Печать документации  - Другие расходы | **100**  100  - |
| **3** | **Себестоимость** | **2300** |
| **4** | **Норма прибыли** | **345** |
|  |  | **Итого: 2645** |